四川天马玻璃有限公司

年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目-办公楼、值班宿舍、门卫、食堂、浴室新建工程室内外装修设计

招标公告

招标编号：天马司招（2022）新建-06号

1.招标条件

本招标项目年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目-办公楼、值班宿舍、门卫、食堂、浴室新建工程室内外装修设计已由四川天马玻璃有限公司确定实施，项目业主为 四川天马玻璃有限公司 ，建设资金来自业主自筹 ，出资比例为100%，招标人为四川天马玻璃有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目（室内）新建工程室内外装修设计进行公开招标。

2.项目概况与招标范围

2.1项目名称：年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目-办公楼、值班宿舍、门卫、食堂、浴室新建工程室内外装修设计

2.2建设地址：四川省射洪市沱牌镇,年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目区域内。

2.3建设规模：项目包括办公楼、值班宿舍a、值班宿舍b、门卫、食堂、浴室，建筑总面积约23000m2，其中办公楼建筑面积约7105平方米、值班宿舍a建筑面积约5701.99平方米、值班宿舍b建筑面积约5701.99平方米、门卫建筑面积约106.8平方米、食堂建筑面积约4166平方米、浴室建筑面积约348平方米。

2.4招标范围:

2.4.1包含年产50万吨高档优质轻量玻瓶项目暨一期6万吨技术改造项目—办公楼、值班宿舍a、值班宿舍b、门卫、食堂、浴室全部精装修设计内容，设计交钥匙工程。全部要求达到满足按图施工要求，不需甲方再二次深化设计。

2.4.2包括但不限于：室内外精装、展陈、幕墙、门窗、卫生洁具、灯具、开关、插座、门牌、固定家具、空调设备、门厅及入口坡道、室外地面的装饰、有水房间的防潮防水、门禁、监控、网络、电话、语音、会议系统、通风排烟系统等。

2.4.3概念设计、方案深化设计阶段需提供足够反应该项目装饰效果的效果图（平面、立面、关键部位），经招标人审查通过后，方可进行施工图设计。

2.4.4在相应设计阶段提供方案设计估算、初设概算书、主要装修材料设计小样交予招标人使用。

2.4.5项目实施全过程设计服务等。

2.4.6协助招标人完成各项审批手续办理。

2.4.7具体工作详见设计任务书。

2.5设计周期要求:

本次设计服务周期为签订设计合同后60日历天内完成施工图设计；具体为：

（1）方案及施工图设计成果：30天（25天内提交第一版成果，30天内配合完成公司内审）；

（2）审图及修订：30天（依据审图机构意见提交最终版施工图）。

（3）方案设计、施工图在审批过程，需设计单位完成修改的地方，3天内完成修改。

2.6施工伴随服务：施工开工之日起至工程缺陷责任期满，缺陷责任期为竣工验收合格后24个月。

3.投标人资格要求

3.1投标人须是具有独立法人资格并依法取得企业营业执照，营业执照处于有效期。

3.2投标人须同时具备建筑行政主管部门颁发的建筑装饰设计甲级资质及建筑幕墙专项乙级及以上设计资质。

3.3人员要求：

投标人项目设计负责人应具有一级注册建筑师和工程技术类高级及以上职称；各专业负责人应具备建筑、结构、暖通、消防、设备、电气、给排水人员各1人，以上人员均具备工程技术类中级及以上技术职称。以上人员均为投标人单位在职职工，须提供本单位所缴纳的投标截止日前连续6个月养老保险证明、业绩相关的证明材料。

3.4业绩要求：从2019年1月1日至今（合同签订时间为准），完成过至少 1 个设计面积在3000平方米及以上的建筑类装饰装修设计项目类似业绩。

3.5 信誉要求：投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录。

3.6财务状况要求：投标人需具有较强的资金实力、财务状况良好，有良好的银行资信和商业信誉，没有处于被责令停业、财产被冻结、接管或破产状态。【需提供近3年一期财务报告、企业资信证明】。

3.7 本次招标不接受联合体投标。

3.8本次招标实行资格后审。

4.招标文件的获取

4.1 请受邀请或潜在投标人于2022年4月3日至2022年4月15日（法定公休日、节假日除外），每天上午8时30分至11时30分，下午14时30分至17时到四川天马玻璃有限公司招采中心招采部（四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号）现场、或通过招标人指定邮箱、或通过邮寄方式提供以下相关证件（复印件须加盖投标人鲜章）领取相关招标资料，逾期不予受理。

4.1.1 法定代表人身份证原件（法定代表人现场领取的）或法定代表人授权委托书及受委托人身份证（受委托人现场领取的）。

4.1.2 企业营业执照副本、企业资质证书、省外企业须具备《四川省省外企业入川从事建筑活动备案证》（投标人若是四川省外企业适用）、拟派驻项目经理资格证书、拟派驻技术负责人员资格证书、项目组其它人员资格证书、项目组成员本单位所缴纳的投标截止日前连续6个月养老保险证明、业绩相关的证明材料。

4.1.3 投标人在信用中国（http://www.creditchina.gov.cn）平台上无失信记录，提供加盖单位公章的查询结果

4.1.4投标保证金转账凭证。

以上证件、证明材料均提供加盖投标人公章的复印件（允许以电子邮件或邮寄方式提供，原件在本项目开标时查验）。投标人在报名时须承诺，所提供的证件、资料是真实有效，若提供虚假证件资料，招标人有权没收投标保证金，并要求投标人赔偿招标人的经济损失。

4.1.4 招标人以电子版方式提供招标资料，不提供邮寄招标文件服务，招标文件不收取费用。

4.1.5 无论投标结果如何，在投标过程中所产生的一切费用，均由投标人承担。无论是否中标，投标人的投标文件概不退还。

4.2 技术成果经济补偿

4.2.1本次招标对未中标人投标文件中的技术成果不给予经济补偿。

5.投标保证金

5.1 投标保证金的金额：¥5万元（人民币大写：伍万元）。投标人须于2022年4月15日17:30前（北京时间，以到账时间为准）以转账方式缴纳投标保证金，招标人凭投标保证金转账凭证发放招标文件，投标人转账时请在转账凭证用途栏上注明本项目名称。

5.2 投标保证金交纳账户信息如下：

开户单位：四川天马玻璃有限公司

开户银行：中国工商银行射洪支行

银行帐号：2310464109020103760

5.3 保证金退还：若未中标，招标人确定中标人后30日内一次性不计利息按原渠道退还该投标保证金；若中标，则投标保证金转为合同履约保证金，装修工程按期完工并验收合格后，招标人即返还履约保证金（不计利息）。若投标人在投标过程中存在串标、围标等违法违规行为，投标保证金予以没收；中标后拒签合同，招标人有权取消其中标资格，并没收其投标保证金。

6.投标文件的递交

6.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2022年4月20日9：00时（以邮寄方式递交的，以招标人签收时间为准），地点为四川天马玻璃有限公司招采中心招采部。

6.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

7.开标日期及地点

7.1开标日期：2022年4月20日上午9:00时。

7.2开标地点：四川天马玻璃有限公司四楼会议室。

8.发布公告的媒介

本次招标公告于2022年4月3日同时在四川天马玻璃有限公司官网（http://www.smglass.com.cn）、舍得酒业股份有限公司官网（http://www.tuopaishede.cn）、中国招标采购导航网（http://www.okcis.cn）上发布。

9.联系方式

商务咨询：何先生15828992233，邮箱heguowen@smglass.com.cn

技术咨询：汪先生 13982596991

地    址：四川省射洪市沱牌镇沱牌大道999号   邮   编：629209

四川天马玻璃有限公司

二〇二二年四月三日

投标报名函

致：四川天马玻璃有限公司

XXXXXXXXXXXXX公司授权 XXXXX为全权代表，参加贵方组织的      招标（招标编号：           ）有关活动，对标的物进行投标，并承诺遵守和履行以下要求：

一、我方已完全熟知和理解贵方招标文件中的招标须知、标的物质量标准和要求，我方将完全按照招标文件的规定履行相关责任和义务。

二、我方同意提供贵方要求的与投标有关的一切数据或资料，并承诺提供的资料全部是真实有效的，若提供虚假证明资料，我方接受贵方进行以下处理：

1、报行政主管部门进行处罚（含通报和市场禁入）；

2、没收全部投标保证金，并赔偿贵方的经济损失。

三、我方完全了解和接受贵方的招标程序。

四、我方理解贵方有权对未中标单位不做任何原因解释。

投标方公司名称  （公章）：XXXXXX

投标方法定代表人（签字）：XXXXXX

授权委托代理人  （签字）：XXXXXX

职                    务：XXXXXX

电                    话：XXXXXX

邮          箱        号：XXXXXX

日                    期：     年    月    日